## Slide 1: Statusbericht 1 GPM
23. November 2020
Traffic-Noise-Detector (TND)

## Slide 2
Inhaltsverzeichnis
Spielregeln
Kritikregeln
Meilensteine
Rollenverteilung im Team
Gantt-Chart
PSP
Risikoanalyse
Team-Barograph

## Slide 3
Spielregeln
Nummer | Spielregel | Konsequenz bei Nichtbeachtung
1 | Pünktliches Erscheinen zum vereinbarten Treffen | Betroffener MUSS nächstes Treffen organisieren
2 | Erfüllung der Aufgaben zum vereinbarten Termin | Rechtfertigung plus 2€ in die Genusskasse
3 | Nur über Discord BP-Themen besprechen | Wird ignoriert
4 | Kritikregeln befolgen (vgl. Folgeseite) | 50ct in die Genusskasse
5 | #NoOneIsLeftBehind | 75ct in die Genusskasse
6 | Alle werden angehört | 50ct in die Genusskasse
7 | Alles darf gefragt werden | 50ct in die Genusskasse

## Slide 4
Kritikregeln
Es geht um eine Sache, nicht um eine Person
Konkret werden
Keine Interpretationen
Nicht übertreiben
Negatives und Positives trennen
Auch die Gegenseite anhören
Lösungen anbieten
Niemals Kritik vor versammelter Mannschaft
Kritik unkommentiert annehmen

## Slide 5
Meilensteine:
Meilenstein 1 (23. 11. 2020):
  Statusbericht in der GPM-Veranstaltung vorstellen
  Gantt-Chart fertiggestellt
  Lastenheft abgesegnet
  Projekt final definiert
Meilenstein 2 (04. 01. 2021):
  tbd
Meilenstein 3 (30. 03. 2021):
  tbd

## Slide 6
Rollenverteilung im Team
Bolsch, Marc:
  Mechaniker und Designer
Nöldeke Heiko:
  Projektleiter und Dokumentationsbeauftrager
Otto, Philipp:
  Programmierer für Hardware
Roschkowski, Pascal:
  Programmierer für Software

## Slide 7
Gantt-Chart

## Slide 8
Projekt-Struktur-Plan (PSP)

## Slide 9
Risikoanalyse
Bezeichnung | Ursache | Konsequenz | Ampel
Projekt wird nicht fertig gestellt | Zeitmangel, Kapazitätsmangel | Frühzeitiges Erkennen von Rückständen | 
System misst falsch oder gar nicht | Ungenauigkeiten, Messergebnisse, Logik | Frühes Ausprobieren von Teilsystemen | 
Produkt nicht Wasserdicht | Dichtungen, Gehäuse | Frühzeitiges erkennen von Problembereichen des Gehäuses | 
Nichterfüllen von Anforderungen | Kompetenz, Hohe Ansprüche des Kunden, Hohe Ansprüche an sich | Einschätzen der eigenen Kapazitäten, Anforderungen beurteilen | 
Arbeitsphasen zu früh oder zu spät beendet | Falsches Zeitmanagement, Zu Viel oder zu Wenig Arbeit | Gut formulierte Ziele, Vernünftiges Aufgabenmanagement | 

## Slide 10
Team-Barograph
Chart: Team-Barograph
| 44126 | 44133 | 44140 | 44147 | 44154 | 44161 | 44168 | 44175 | 44182 | 44189 | 44196 | 44203 | 44210 | 44217 | 44224 | 44231 | 44238 | 44245 | 44252 | 44259 | 44266 | 44273 | 44280
Motivation | 9.25 | 9 | 8.75 | 9.25 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zielausrichtung | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 9.25 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strukturiertheit | 7.75 | 8.75 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitsfortschritt | 8.5 | 9 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0